**TERMINOS Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE**

**FECHA: 02/04/2017**

El servicio que se prestara es adaptación del “sistema contable odoo” a las políticas de negocio de la empresa.

El software contable a desarrollar será de acuerdo a los puntos acordados previamente:

1. Adaptación del plan de cuentas.
2. Adaptación del asiento contable.
3. Reporte libro diario.
4. Reporte libro mayor.
5. Reporte balance de comprobación de sumas y saldos.
6. Reporte estado de resultados.
7. Reporte balance general.
8. Reporte estado de flujo de efectivo.
9. Reporte estado de evolución de patrimonio.
10. Integración entre sistema contable y módulos de juegos.

**TIEMPO ESTIMADO**

El tiempo estimado para la implementación de los puntos mencionados anteriormente, será **de 1 mes y medio**.

La implementación del sistema se iniciará a partir del **03 de abril de 2017** con fecha de finalización el **13 de mayo 2017**.

**PRECIO**

El costo total del desarrollo de los puntos previamente mencionados es de **2.500 Dólares.**

El precio incluye el **soporte del sistema durante 1 mes** después de puesto en producción.

El soporte no incluye la creación de nuevos reportes contables y/o creación de nuevas funcionalidades.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alex Limbert Yalusqui |  |  | Salvador López Hernández |
| 6252870-SCZ |  |  |  |